U M O W A nr …../….../2018

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Ryn reprezentowaną przez :

Józefa Karpińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, przy kontrasygnacie Skarbnika

Gminy – Ireny Olszewskiej, zwanego w dalszej części Zamawiającym

a firmą :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. ………………………. …………………

§ 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace związane z wycinką drzew

w ilości 86 szt. , zlokalizowanych w pasach dróg gminnych: obręb Ryn: dz. nr

175/1,90/23,176/6,164/3,63,72/72, obręb Knis: dz. nr 224, obręb Sterławki Wielkie:

dz.nr274, 273, obręb Stara Rudówka: dz.nr 17/4,17/5,17/6, w sąsiedztwie zabudowy jedno i wielorodzinnej, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

1. Drzewa winny być usunięte zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi.

2. Wykaz drzew do usunięcia przedstawiono w Decyzji WŚ.6131.96.2017. z dn.10.10.2017r 3. Do obowiązków wykonawcy należy:

a) zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w

trakcie prowadzenia prac

b) zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej,

infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w

miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli

urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów

tych działań)

c) ścięcie drzew piłą mechaniczną w płaszczyźnie terenu

d) złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu

nie powodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz

nie utrudniającym korzystania z przyległego terenu

e) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru

pozyskanego drewna, po wykonaniu wycinki

f) załadunek i odwóz pozyskanego drewna

g) likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

4. Drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy po dokonaniu zapłaty za

pozyskane drewno.

§ 2. Ustala się następujące terminy wykonania zadania:

1) Wycięcie drzew i złożenie pni w pasie drogowym:

do dnia 30.03. 2018 r.

2) Komisyjny obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury:

do dnia 16.04. 2018 r.

3) Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

14 dni od daty wystawienia faktury.

4) Uporządkowanie terenu po wycince (z likwidacją gałęzi) :

do dnia 16.04. 2018 r. ( z zastrzeżeniem §2 ust. 5).

5) Uporządkowanie terenu po wycince w obszarze zabudowanym):

bez zbędnej zwłoki (maksymalnie 3 dni roboczych od daty wycięcia drzew).

§ 3.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie wykonywanych robót :

należyty porządek,

ochronę urządzeń terenowych, sieci elektrycznej i telefonicznej,

przestrzeganie przepisów bhp

prawidłowość oznakowania i bezpieczeństwo ruchu drogowego

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich

mieniu w trakcie wykonywanych robót oraz odpowiedzialność za uszkodzenia infrastruktury

drogowej, komunalnej, komunikacyjnej i innych.

3. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na

kwotę min. 50 000 zł.

§ 4.1.Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 Umowy nie przysługuje

wynagrodzenie. Koszty wyżej wymienionych robót będą pokryte częścią wartości

pozyskanego drewna.

2. Wykonawca dodatkowo za pozyskane z wycinki drewno zapłaci Zamawiającemu kwotę

……. zł za 1 m3, słownie: …………………. zł/m3 + podatek VAT 23% , czyli kwotę brutto :

………… zł za 1m3 drewna o średnicy od 16 cm wzwyż.

3. Ilość drewna ustali komisja na podstawie obmiarów dokonanych na miejscu robót.

Z prac komisji sporządzony zostanie protokół.

§ 5. Należność za pozyskane drewno, wynikającą z otrzymanej faktury, Wykonawca winien

wpłacić na konto Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku o/Ryn nr:

56 9343 1015 1300 0130 2000 0100

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 6. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych , z następujących tytułów i w następujących wysokościach :

1. Za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę robót określonych niniejszą umową (w tym

likwidację gałęzi z uporządkowaniem terenu) wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, niewykonania całego zadania objętego Umową lub

nie dochowania terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 , z winy Wykonawcy, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł (słownie : pięć tysięcy zł).

§ 7. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają orzecznictwu

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Wykonawca :  							Zamawiający :